Journal de bord

Lundi 5 janvier :	- matin : amphi de présentation du projet, installation envrionnement ARM,	création d'un projet Github, lecture et compréhension du sujet.
- après-midi : réalisation des fonctions d'accès à la mémoire => TERMINE.
Lecture doc. (A.3), compréhension du fonctionnement de la fonction de	chargement d'une instruction (arm_execute_instruction) et	début de	réalisation.

Pas de séparation du travail pour le moment, la réalisation de l'accès à la mémoire et de la fonction de chargement d'une instruction sont en effet des objectifs qu'il est préférable de réaliser en groupe, afin d'être sûr que tout le groupe a compris le fonctionnement. La séparation du travail commencera à partir du décodage des classes.

Mardi 6 janvier :	- matin : fin réalisation décodage général.
Répartition des tâches pour le décodage des différentes classes d'instructions :
- Data_processing : Maxime.
- Branch_other : Pierre.
- Load_store : Clément, Corentin.
Début de réalisation des différentes fonctions de décodage. Lecture doc.	(A5.2 pour LDR, LDRB, STR, STRB).
- après-midi : poursuite du travail du matin (fonctions décodage avec aide	doc.)
Push en fin de journée (arm_load_store fini, arm_branch fini,	arm_miscellaneous commencé (MRS seulement) ).

Mercredi 7 janvier :	- matin : poursuite du codage des fonctions de décodage des différentes	classes. Push de arm_load_store_multiple à 10h30 (doc. A5.4 pour LDM(1),	STM(1) ).
- après-midi : Réalisation de arm_data_processing toujours en cours.
début des tests : chargement instruction OK, incrémentation PC OK,	détermination de la classe d'instructions : FAILURE (problème : premier	octet de TOUTES les instructions sauf SWI rempli de 1). Envoi d'un appel au	secours par mail.

Jeudi 8 janvier :	- matin : résolution bug premier octet. Test de LDR.
- après-midi : poursuite des tests de arm_load_store. LDR, STR , LDRB et	STRB passent les tests «simples» avec succès (!!!! pb sur les utilisations	d'arm_write_register). Réalisation de LDRH et STRH (avec aide doc. A5.3,	puis tests «simples» (réussis).
Les tests de B et BL semblent fonctionner également.